Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel. (077) 4315017,   tel./fax ( 77) 4315016

www.otmuchow.probip.pl , umig@otmuchow.pl

Nr zamówienia 3/2013

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego

(SIWZ)

# „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz  z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie                 – etap III przebudowa ciągów pieszych”.

....................................................

Zatwierdzam

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Otmuchów, dnia 27 marca 2013 r.

Rozdział I

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016

- Tryb udzielania zamówienia .

PRZETARG NIEOGRANICZONY  -  stosuje się przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia              29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),  skrót w treści SIWZ – pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

# „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem                   i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych”.

# Kod CPV 45.10.00.00-8;  45.20.00.00-9; 45.23.00.00-8; 45.23.32.60-9

#### Zakres rzeczowy zamówienia

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Termin wykonania zamówienia:  30 września 2013 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.4. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 1.5. musi spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń                                    i dokumentów opisanych w pkt. 6 niniejszej siwz.

- Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (dołączyć do oferty):

      - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr  5 do niniejszej siwz,

      - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej siwz

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2                pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- dowód wniesienia wadium

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy                      z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od wykonawcy.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                        z wykonawcami.

      - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - Wyjaśnianie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na              2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek                      o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,                   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający  przekazuje wykonawcom, którym przekazał  specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

      - Zmiany w treści SIWZ.

              - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  SIWZ.

              - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

              - O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.

      - Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie przedmiotu zamówienia – Monika Kowalska tel. 774315016 w. 33, p. 3,

  - w zakresie procedury udzielania zamówienia – Joanna Zielińska tel. 774315016 w. 39,p. 8

  - Godziny w których można uzyskać informacje: 	poniedziałek 8:00-15:00,

wtorek-piątek 8:00-14:00,

- Wymagania dotyczące wadium:

      - Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości  8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

      - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr :  37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040

- wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

      - Termin wniesienia wadium.

- wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

- wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

- Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie z pośród możliwych wymienionych w pkt. 9.2.1) IDW.

      - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Utrata wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

## 1.	Wymagania podstawowe.

      - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

      - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

      - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej  SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

      - Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .

      - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

      - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                              z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty  należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

      - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie         czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i  siedziby.

      - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

## 2.	Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ                            i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego przedkładane przez Wykonawcę dokumenty opatrzone muszą być informacją zawierającą numer umowy i tytuł projektu oraz logotypy zgodnie z poniższym wzorem:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość” Numer umowy: RPOP.06.01.00-16-003/09-00 Nazwa projektu: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Strony te muszą być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane                  i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

## 3.	Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

- Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty.  Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert  - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat     Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro) - do dnia 12 kwietnia  2013 r. do godziny 9:00.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: „Oferta w  przetargu nieograniczonym  - Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie – etap III przebudowa ciągów pieszych. Nie otwierać przed dniem: 12.04.2013 r. godzina 9:15”.

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

2. 	Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 w pokoju  nr 12 (I piętro)               w dniu 12 kwietnia 2013 r.  o godzinie 9:15.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

    - stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

    - nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

    - informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                     i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej

- Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Opis sposobu obliczenia ceny :

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT.

- Cena uwzględnia wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

      - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Cena ( C ) | - 100 % | - 100 punktów |

      - Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

      - Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

      - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                           w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

      - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                         w złożonych ofertach.

      - Oferta z rażąco niską ceną.

              - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

              - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

              - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę              w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

      - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia  w ofercie :

a)	oczywiste omyłki pisarskie

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegająące na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

              - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

              - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

              - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne,

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta lub żadna oferta nie zostanie odrzucona oraz gdy nie będzie wykluczony żaden wykonawca, umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni.

      - Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

      - Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum                    i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  - wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji),

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego ( ceny ofertowej brutto), o którym mowa w  § 12 ust. 1 załączonej umowy.

      - 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty  końcowego             odbioru robót – bez wad i usterek.

      - 30%  wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte            na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

      - Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.2 ust. 1 załączonej umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

      - Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia  należytego             Wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert              stosownie do treści  art.94 ust.3 u.p.z.p.

      - Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art.149 u.p.z.p.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                      w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. - Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

              - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

              - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

              - odrzucenia oferty odwołującego.

Rozdział  II	-	Informacje uzupełniające

  - Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

2.	Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu.

5.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; umig@otmuchow.pl

6. 	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7.	Aukcja elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.      Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

10.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział  III -	wykaz załączników do swiz.

- Załącznik nr 1 – Projekt umowy wraz z Kartą Gwarancyjną

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 3 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Załącznik nr 4 – Formularz oferty

- Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia – art. 22

- Załącznik nr 6 – Formularz oświadczenia – art. 24

Załącznik nr 1 do SWIZ - Projekt umowy

Umowa nr …………………….

zawarta w dniu ………… 2013 r. w Otmuchowie pomiędzy Gminą Otmuchów NIP 753-238-86-23/,  Urzędem Miejskim ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, zwaną dalej w tekście Zamawiającym którą reprezentuje:

mgr inż. Jan Woźniak  - Burmistrza Otmuchowa

a

………………………………… z siedzibą…………………………………………………, NIP ………………… REGON……………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………….– właściciel firmy

W oparciu o przeprowadzone w trybie nieograniczonym postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego, rozstrzygnięte w dniu ………………2013 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja terenu rekreacyjno -wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem                             i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie–etap III przebudowa ciągów pieszych”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót, dokumentacja  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres robót:……………………………..….

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

- Wyłącza się możliwość przyjęcia, że zgoda na zatrudnienie podwykonawców została udzielona przez Zamawiającego w sposób dorozumiany.

- Przyjmuje się, że wszystkie osoby wykonujące roboty wchodzące w zakres zadania są pracownikami Wykonawcy.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową przez podwykonawcę osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca rozpocznie roboty w dniu ……………………………….2013 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do dnia  30 września 2013 r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami BHP oraz przedłożonym harmonogramem robót.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wskazane materiały.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie placu budowy i bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót; ponosi także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz za zdarzenia zaistniałe na przekazanym placu budowy do czasu ostatecznego odbioru zrealizowanych robót.

§4

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy oraz udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu robót, a mających wpływ na prawidłowość ich wykonania w terminie 10-ciu dni od daty podpisania umowy.

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem robót będzie…………………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………….posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………i nr zaświadczenia z ewidencji…………………....

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:……………. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.).

- Zmiana osób, o których mowa w pkt. 3 i 4, nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót budowlanych w całości lub w części innym osobom niż wymienione w § 1 ust. 3.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadzić dokumentację budowy (dziennik budowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wykonywanych robót i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz oznakowania robót.

- Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, wykonać inwentaryzację powykonawczą na własny koszt i przekazać ją Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

§ 6

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3-ch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - zapłata odszkodowań za wyrządzone szkody,

§ 7

- Zamawiający oświadcza, że zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy  będzie finansowane w znacznej części ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013.

- Środki, o których mowa w ust. 1, są zagwarantowane i zostaną  przekazane pod warunkiem wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy  w terminie.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania zadania istnieje możliwość cofnięcia środków finansowych przyznanych na jego wykonanie, o których mowa w § 7 ust. 2.

- W razie gdyby Zamawiający z powodu niewykonania przez Wykonawcę zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie otrzyma przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę wyrządzoną  Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiający będzie żądał odszkodowania w wysokości cofniętego dofinansowania.

- Za wykonanie w terminie uważa się przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołem odbioru bez wad i usterek do dnia 30 września 2013 r.

- Wykonawca na ustalenia zawarte w ust. 4, 5 i 6 wyraża zgodę.

§ 8

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji przetargowej wymienionej w § 1 ust. 2, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru lub przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, według odrębnej umowy na roboty dodatkowe.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w § 12 ust. 1, przez cały czas trwania budowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 9

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac do odbioru przez Wykonawcę, jednak nie później niż do dnia 30 września 2013r. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół w 2-ch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez obie strony Zamawiający wręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin.

- Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanych robót budowlanych (wady ukryte).

§ 10

Strony ustalają, że termin gwarancji wynosi: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 11

O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

§ 12

Zamawiający po stwierdzeniu wady może:

- żądać jej usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy,

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego.

- obniżyć wynagrodzenie wykonawcy w przypadku gdy wady nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

§ 13

- Wynagrodzenie Wykonawcy za Wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo na podstawie kosztorysu ofertowego w kwocie ………………….zł (słownie:……………………..).

- Kwota wymieniona w ust. 1  zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i usterek).

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z ewentualną adnotacją o usunięciu wad.

- Zapłata prawidłowo wystawionej faktury nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2013r.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wnioskodawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku wykonania całości lub części robót przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wykonanych robót zostały przez Wykonawcę zaspokojone w całości.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, ich rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek użytych do sporządzenia kalkulacji ofertowej na wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 14

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ……………..zł (słownie:…………………………..).

- Forma wniesienia zabezpieczenia –  ………………………..

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót – bez wad i usterek.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, pod warunkiem, że zabezpieczenie to nie zostanie użyte na usunięcie ewentualnych wad i usterek.

§ 15

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 50.000 zł,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego do ich usunięcia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, żadne wynagrodzenie za wykonane do tego czasu roboty mu nie przysługuje.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z jego wynagrodzenia.

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy, likwidacji lub rozwiązania jego firmy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 ust. 1,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z harmonogramem, co powoduje opóźnienie większe niż 2 tygodnie,

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt „g” i „h” ( wykonywanie robót przez nie zgłoszonych podwykonawców i cesja wierzytelności )  Wykonawcy nie przysługuje żadna zapłata za prace wykonane do daty odstąpienia od  umowy.

§ 17

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego oraz jej zmiana dokonane na zasadach ustalonych w dziale 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759), powoduje,  że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony  na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania prac sporządzonego nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§ 18

Strony wykluczają przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego pod rygorem  nieważności.

§ 19

Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 21

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………….                                …………………………………..

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr ………….………….

KARTA GWARANCYJNA

…………………………………………………………………………………………………

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na wykonanie zadania:

„Rewitalizacja terenu rekreacyjno -wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie–etap III przebudowa ciągów pieszych”.

wykonane wg umowy Nr ………………..z dnia……………………….. i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia ………………………………..

na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia ……………………..

WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 15 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

- Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

WYKONAWCA

……………………..…     Imię ………………….. Nazwisko …………………….……

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

.......................................          podpis …………………………………………….

Miejscowość i data                                                      /upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem

rejestrowym lub upoważniony pełnomocnik/

Załącznik nr 2 do SWIZ – Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

zawarta jest w formie oddzielnych załączników sporządzonych w formacie PDF.

Załącznik nr 3 do SWIZ – Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych

zawarta jest w formie oddzielnych załączników sporządzonych w formacie PDF.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz oferty

....................................................................

Nazwa i adres oferenta

..................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

pod Nr .............................  z dnia .........................

REGON .................................................................

telefon	...............................  faks .................

E-mail	.................................................................

# O F E R T A

Gmina Otmuchów

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

# W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie – etap III przebudowa ciągów pieszych”.

Za  realizację  przedmiotu  zamówienia oferujemy cenę:

……………............................................................zł

słownie..............................................................................................................................................zł

która zawiera podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2013 r.

Udzielamy gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania tj. zapłatę należności w terminie do dnia 30 listopada 2013 na podstawie jednej faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.

Informujmy, iż   nie  powierzymy  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia.

Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania  podwykonawcom 1:

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr ................. do

nr........................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)...........................

2)...........................

..)...........................

..………………………………………………………………………………………………

(podpis  oferenta  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania oferenta )

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 22

OŚWIADCZENIA

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem                   i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie- etap III przebudowa ciągów pieszych”.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 24

OŚWIADCZENIA

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem                  i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie- etap III przebudowa ciągów pieszych”.

oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

...................................., dnia .....................................

……………………..…………………………………………….                       podpis osoby/ób uprawnionej/ych   do reprezentowania oferenta

*) niepotrzebne skreślić

Wykonawca usuwa niepotrzebne.